RIFACIMENTO TRATTO DI RETE FOGNARIA IN VIA MONTEROSEO

STUDIO DI FATTIBILITA’

RELAZIONE TECNICA

Trattasi del progetto di rifacimento di un tratto di rete fognaria in via Monteroseo, come da corografia allegata, da realizzarsi secondo le specifiche tecniche fornite dall’Ente gestore A2A s.p.a..

Il rifacimento si rende necessario per attuare le pendenze che consentiranno agli allacci esistenti di conferire i reflui a caduta e non in pressione come avviene attualmente.

Le caratteristiche tecniche sono imposte dal gestore e non presentano alternative possibili, anche in funzione del fatto che A2A ha già rifatto un tratto di fognatura a monte di quello in oggetto; pertanto materiali e diametri sono “obbligati”.

Allo stato attuale non vi sono in atto iniziative private che possano consentire un partenariato.

Non vi sono problemi dal punto di vista paesistico né vi sono altri vincoli che possano influire sulla progettazione.

Si prevede la realizzazione del presente intervento mediante apporto di capitale privato, nell’ambito di un piano urbanistico in luogo delle monetizzazioni.

Il Responsabile Area Tecnica

Arch. Paola Visini

CRONOPROGRAMMA FASI LAVORATIVE

|  | Settimana 1 | Settimana 2 | Settimana 3 | Settimana 4 | Settimana 5 | Settimana 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scavi |  |  |  |  |  |  |
| Sottofondi |  |  |  |  |  |  |
| Posa tubazioni |  |  |  |  |  |  |
| Reinterri |  |  |  |  |  |  |
| Pavimentazione stradale |  |  |  |  |  |  |